Protokoll 03.03.2026

Name: Felix Wimplinger

Arbeitsphase: Backend-Finalisierung, Model-Strukturierung & API-Integration in Flutter

Was wurde gemacht?

In dieser Arbeitsphase wurde die technische Brücke zwischen dem Express-Backend und dem Flutter-Frontend geschlagen. Der Fokus lag auf der Konsistenz der Datenmodelle und der fehlerfreien Kommunikation über die REST-API.

- Optimierung der Datenbankstruktur: Die Tabelle ride_passengers wurde um einen künstlichen Primärschlüssel (id) erweitert.

- Finalisierung der Backend-Endpunkte: Die Endpunkte für Benutzer (/users), Fahrten (/rides) und die Teilnahme-Logik (/join, /cancel) wurden finalisiert und für die Rückgabe der korrekten IDs optimiert.

- Implementierung der Flutter-Models: Basierend auf dem Datenbankschema wurden die Dart-Klassen User, Ride und Passenger erstellt. Diese enthalten Factory-Methoden für das JSON-Parsing sowie copyWith-Funktionen für ein effizientes State-Management im Provider.

- Aufbau des API-Services in Flutter: Ein zentraler ApiService wurde implementiert, der die HTTP-Kommunikation übernimmt. Dieser unterstützt nun alle Kernfunktionen: Profilerstellung, Fahrten abrufen/erstellen sowie das Beitreten und Verlassen von Fahrgemeinschaften.

- Restliche Projektstruktur: Die restlichen Dateien wurden alle erstellt, die ganze Projektstruktur steht, aber die Dateien sind noch leer.

Die .gitignore-Datei wurde umfassend erweitert, um plattformspezifische Build-Dateien (Linux, macOS, Android) vom Tracking auszuschließen und ein sauberes GitHub-Repository zu gewährleisten.

Wie liegt man im Zeitplan? Der Projektfortschritt liegt weiterhing ziemlich im Zeitplan. Die für den 09.03.2026 geplanten Meilensteine (Fahrten erstellen, anzeigen und Join/Cancel-Funktion) sind technisch im Backend und in der Service-Layer des Frontends bereits vorbereitet.

Nächste Schritte

- Finale Gestaltung der UI-Screens (Home, Create Ride) in Flutter basierend auf den Figma-Mockups.

Einsatz von KI

- KI verwendet: Ja

- Gemini: Unterstützung bei der Fehlerbehebung.

- GitHub Copilot: Unterstützung beim Generieren von Boilerplate-Code für den ApiService und die Model-Klassen.