Protokoll-10.03.2026

Name: Felix Wimplinger

Arbeitsphase: Implementierung der Kern-Features

Was wurde gemacht? Es wurde begonnen, die App von der Grundstruktur in einen funktionalen und Mockup-konformen Zustand zu versetzen.

- Erweiterung der Backend-Infrastruktur (Groups-System):

  - Datenbank: Erweiterung des Schemas um die Tabellen groups und group_members inklusive FOREIGN KEYs und einer Logik für eindeutige Gruppencodes. Dies wurde im Konzeptdokument noch nicht bedacht ist aber sehr wichtig für eine funktionale App.

  - API: Implementierung neuer Endpunkte in der app.ts für das Erstellen, Beitreten und Verlassen von Gruppen sowie zum Abrufen von Mitglieder-Rollen.

- Vollständige Screen-Implementierung (Frontend):

  - Home-Dashboard: Implementierung des Headers, der Tab-Navigation und der Bottom-Bar

  - Fahrt erstellen: Komplette Umsetzung des Formulars inkl. Validierung, Date/Time-Pickern und API-Anbindung über den RideProvider.

  - Fahrhistorie: Implementierung der Vergangenheitsliste mit Zeit- und Rollenfiltern (Fahrer/Mitfahrer) sowie KPI-Boxen für Gesamtfahrten, Distanz und CO2 Ersparnis.

  - Settings-Screen: Integration von Profilbearbeitung (Name), Theme-Auswahl via Dropdown und einer dynamischen Gruppenverwaltung gegen das Backend.

- UI/UX: Vollständige Übersetzung der App auf Deutsch. Vereinheitlichung der Header-Systeme (pfeilloser Stil) und Abstände für ein konsistentes Design-System.

Wie liegt man im Zeitplan?

- Meilenstein 09.03.2026 (Fahrten, Historie, Join/Cancel): Vollständig erreicht, aber erst am 10.03.2026

- Meilenstein 13.03.2026 (Statistik, Theme, Settings): Durch das beginnen der Umsetzung der Settings und Themes Features liegt man trotzdem weiterhin gut im Zeitplan

Nächste Schritte

- Statistik und Settings Seite fertig implementieren, Themes überarbeiten.

Einsatz von KI

- KI verwendet: Ja

- Gemini: Unterstützung bei der Implementierung der Groups Logik im Backend.

- GitHub Copilot: Unterstützung beim Generieren von UI-Boilerplate für die neuen Screens.